## 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En esta fase se han reconocido las amenazas y oportunidades mediante el análisis del documento del proyecto, sesiones de análisis retrospectivo de eventos ocurridos durante el desarrollo, y aplicación de técnicas de brainstorming considerando el contexto tecnológico específico del proyecto.​​

## 1.1 Riesgos Tecnológicos

RT-01: Migración de Plataforma (Instagram → WhatsApp)

- Descripción: Cambio no planificado de la plataforma de mensajería objetivo durante la fase de desarrollo

- Causa raíz: Limitaciones técnicas de la API de Instagram, restricciones de políticas de Meta, o incompatibilidad con requisitos funcionales

- Evidencia: Evento materializado durante el desarrollo del proyecto

- Categoría: Riesgo tecnológico de infraestructura

- Fuente: Cambios en requisitos técnicos​

RT-02: Complejidad en Obtención de Credenciales API de Meta

- Descripción: Proceso prolongado y altamente burocrático para obtener acceso autorizado a WhatsApp Business API

- Causa raíz: Requisitos estrictos de verificación empresarial, proceso de aprobación extenso con múltiples validaciones

- Evidencia: "Nos costó un mundo obtener" las credenciales de la API de Meta

- Categoría: Riesgo de dependencia externa

- Fuente: Proveedores de servicios críticos​

RT-03: Dependencia Crítica de APIs Externas

- Descripción: El sistema depende de tres APIs de terceros: Google Cloud (Docs/Sheets), Gemini (LLM) y Meta WhatsApp Business

- Causa raíz: Arquitectura distribuida basada en servicios externos

- Categoría: Riesgo de integración y disponibilidad

- Fuente: Diseño arquitectónico del sistema​

RT-04: Limitaciones Funcionales de WhatsApp Business API

- Descripción: Restricciones en frecuencia de mensajes, tipos de contenido, ventanas de respuesta (24 horas) y formatos soportados

- Causa raíz: Políticas antispam y limitaciones arquitectónicas de la plataforma Meta

- Categoría: Riesgo de alcance funcional

- Fuente: Restricciones de plataforma​

RT-05: Complejidad de Interoperabilidad entre Sistemas

- Descripción: Dificultades para sincronizar datos entre Google Sheets (reservas), Gemini (procesamiento) y WhatsApp (comunicación)

- Causa raíz: Protocolos de autenticación heterogéneos, formatos de datos incompatibles, latencias variables

- Categoría: Riesgo de integración técnica

- Fuente: Arquitectura multi-sistema​

RT-06: Curva de Aprendizaje Tecnológico

- Descripción: Conocimiento limitado del equipo en tecnologías específicas (LLM agents, APIs de Meta, integración Google Cloud)

- Causa raíz: Falta de experiencia práctica previa documentada en el proyecto

- Categoría: Riesgo de capacidades técnicas

- Fuente: Autoevaluación del equipo: "aunque tenemos nociones de algunas aristas no tenemos tanta experiencia práctica"​

## 1.2 Riesgos de Planificación y Cronograma

RP-01: Desplazamiento del MVP a Semana 14

- Descripción: Retraso significativo en la entrega del producto mínimo viable desde la semana planificada originalmente

- Causa raíz: Acumulación de retrasos por migración de plataforma y obtención de credenciales API

- Evidencia: "El MVP se movió a la semana 14"

- Categoría: Riesgo de cronograma

- Fuente: Evento materializado durante el proyecto​

RP-02: Compresión del Periodo de Pruebas

- Descripción: Reducción del tiempo disponible para testing, marcha blanca y refinamiento por retraso del MVP

- Causa raíz: Consecuencia directa de RP-01

- Categoría: Riesgo de calidad

- Fuente: Análisis de cronograma​

RP-03: Indefinición de Roles y Responsabilidades

- Descripción: Ausencia de roles claramente delimitados dentro del equipo de desarrollo

- Causa raíz: "Al ser pocos todos tenemos que hacer de todo"

- Categoría: Riesgo organizacional

- Fuente: Estructura del equipo documentada​

RP-04: Estimación Inadecuada de Tiempos

- Descripción: Subestimación de la complejidad y tiempo requerido para tareas críticas (obtención de APIs, migraciones)

- Causa raíz: Falta de experiencia previa con tecnologías similares

- Categoría: Riesgo de planificación

- Fuente: Diferencias entre planificado y ejecutado​​

## 1.3 Riesgos de Requisitos y Alcance

RR-01: Volatilidad de Requisitos del Cliente

- Descripción: Cambios frecuentes en expectativas y necesidades del gimnasio durante el desarrollo

- Causa raíz: Cliente sin experiencia técnica, descubrimiento progresivo de necesidades reales

- Categoría: Riesgo de alcance (scope creep)

- Fuente: Metodología iterativa con reuniones frecuentes​​

RR-02: Ambigüedad en Definición del MVP

- Descripción: Falta de claridad sobre qué funcionalidades constituyen el producto mínimo viable aceptable

- Causa raíz: Ausencia de criterios de aceptación cuantificables y priorizados

- Categoría: Riesgo de alcance

- Fuente: Necesidad de "planificar los requisitos mínimos para un MVP"​

RR-03: Expectativas Desalineadas sobre Capacidades del LLM

- Descripción: Cliente espera que el agente conversacional maneje casos complejos fuera del alcance técnico realista

- Causa raíz: Desconocimiento de limitaciones inherentes de los modelos de lenguaje (alucinaciones, contexto limitado)

- Categoría: Riesgo de expectativas

- Fuente: Naturaleza innovadora de la tecnología LLM​

## 1.4 Riesgos Operacionales

RO-01: Inexactitud en Respuestas del Agente LLM

- Descripción: El modelo genera respuestas incorrectas, ambiguas o inconsistentes con la base de conocimiento del gimnasio

- Causa raíz: Alucinaciones del modelo, prompts mal diseñados, base de conocimiento incompleta o desactualizada

- Categoría: Riesgo de calidad funcional

- Fuente: Limitaciones conocidas de LLMs​

RO-02: Errores en Gestión Automatizada de Reservas

- Descripción: El agente genera conflictos de horarios, doble reservas o errores de disponibilidad en Google Sheets

- Causa raíz: Condiciones de carrera, falta de bloqueos transaccionales, sincronización deficiente

- Categoría: Riesgo crítico de integridad de datos

- Fuente: Requisito funcional: "anotar reservas y notificar a los dueños"​

RO-03: Resistencia al Cambio del Personal

- Descripción: Empleados del gimnasio desconfían o rechazan la adopción del sistema automatizado

- Causa raíz: Temor a obsolescencia laboral, falta de capacitación, curva de aprendizaje

- Categoría: Riesgo de adopción organizacional

- Fuente: Factor humano en procesos de transformación digital​​

RO-04: Disponibilidad y Latencia del Sistema

- Descripción: Tiempos de respuesta prolongados o caídas del servicio durante horarios pico de consultas

- Causa raíz: Dependencia de múltiples APIs externas con SLAs variables, limitaciones de rate limiting

- Categoría: Riesgo de rendimiento

- Fuente: Arquitectura basada en servicios externos​

## 1.5 Riesgos Económicos

RE-01: Costos Variables e Impredecibles de APIs

- Descripción: Gastos operativos fluctuantes asociados a Google Cloud API y Gemini API según volumen de uso

- Causa raíz: Modelos de pricing por consumo, volumen de consultas variable según demanda del gimnasio

- Categoría: Riesgo financiero operativo

- Fuente: "Compra de materiales y que tanto el cliente está dispuesto a invertir"​

RE-02: Presupuesto Insuficiente del Cliente

- Descripción: El gimnasio no cuenta con recursos económicos adecuados para servicios cloud o licencias a largo plazo

- Causa raíz: Subestimación de costos operativos recurrentes (OPEX vs CAPEX)

- Categoría: Riesgo de viabilidad económica

- Fuente: Incertidumbre documentada sobre inversión del cliente​

RE-03: Escalamiento No Planificado de Costos

- Descripción: Crecimiento exponencial de costos al aumentar la base de clientes del gimnasio

- Causa raíz: Falta de análisis de escalabilidad económica en el modelo de pricing

- Categoría: Riesgo de sostenibilidad financiera

- Fuente: Ausencia de análisis de escalabilidad en documentación​

## 1.6 Riesgos de Seguridad y Cumplimiento

RS-01: Exposición de Datos Personales de Clientes

- Descripción: Información sensible (nombres, teléfonos, horarios, datos médicos potenciales) comprometida

- Causa raíz: Configuraciones incorrectas de permisos en Google Sheets, APIs sin encriptación adecuada, accesos no autorizados

- Categoría: Riesgo de seguridad y privacidad

- Fuente: Manejo de datos personales en sistema​

RS-02: Incumplimiento de Políticas de WhatsApp Business

- Descripción: El bot viola términos de servicio de Meta (spam, contenido prohibido, uso no autorizado)

- Causa raíz: Desconocimiento de políticas detalladas, errores en implementación de flujos conversacionales

- Categoría: Riesgo legal y operativo crítico

- Fuente: Restricciones de plataforma Meta​

RS-03: Falta de Protección de Credenciales API

- Descripción: Exposición de tokens de acceso, API keys o secretos de autenticación en código o repositorios

- Causa raíz: Malas prácticas de desarrollo, falta de uso de gestores de secretos

- Categoría: Riesgo de seguridad técnica

- Fuente: Buenas prácticas de desarrollo seguro​

## 1.7 Riesgos de Negocio

RN-01: Daño Reputacional por Errores del Agente

- Descripción: Respuestas incorrectas o inapropiadas del bot generan quejas públicas y pérdida de credibilidad del gimnasio

- Causa raíz: Errores del LLM no detectados, falta de supervisión humana en fase inicial

- Categoría: Riesgo reputacional

- Fuente: Objetivo del proyecto: mejorar valoración y evitar "mala reputación"​

RN-02: No Demostración de ROI

- Descripción: El sistema no logra demostrar mejoras medibles en captación de clientes o reducción de carga laboral

- Causa raíz: Falta de definición clara de KPIs, ausencia de línea base para comparación

- Categoría: Riesgo de valor de negocio

- Fuente: Objetivo: "verificar las mejoras del negocio a través de KPIs"​

## 2. ANÁLISIS DE RIESGOS

## 2.1 Análisis Cualitativo

Se priorizan los riesgos mediante matriz de probabilidad-impacto, evaluando cada riesgo en escalas de 1-5 para probabilidad e impacto.​

## Matriz de Probabilidad-Impacto

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Exposición | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Migración de plataforma | 5 (Ocurrió) | 5 | Crítico | 25 | 1 |
| RT-02 | Obtención credenciales API Meta | 5 (Ocurrió) | 5 | Crítico | 25 | 2 |
| RP-01 | Desplazamiento MVP semana 14 | 5 (Ocurrió) | 4 | Crítico | 20 | 3 |
| RO-01 | Inexactitud respuestas LLM | 4 | 5 | Alto | 20 | 4 |
| RO-02 | Errores gestión reservas | 4 | 5 | Alto | 20 | 5 |
| RT-03 | Dependencia APIs externas | 3 | 5 | Alto | 15 | 6 |
| RN-01 | Daño reputacional | 4 | 4 | Alto | 16 | 7 |
| RP-02 | Compresión periodo pruebas | 4 | 4 | Alto | 16 | 8 |
| RR-01 | Volatilidad requisitos | 4 | 3 | Medio | 12 | 9 |
| RT-06 | Curva aprendizaje | 4 | 3 | Medio | 12 | 10 |
| RE-01 | Costos variables APIs | 3 | 4 | Medio | 12 | 11 |
| RS-01 | Exposición datos personales | 2 | 5 | Medio | 10 | 12 |
| RO-04 | Disponibilidad y latencia | 3 | 3 | Medio | 9 | 13 |
| RS-02 | Incumplimiento políticas WhatsApp | 2 | 5 | Medio | 10 | 14 |
| RN-02 | No demostración ROI | 3 | 3 | Medio | 9 | 15 |
| RP-04 | Estimación inadecuada tiempos | 3 | 3 | Medio | 9 | 16 |
| RR-02 | Ambigüedad definición MVP | 2 | 4 | Medio | 8 | 17 |
| RP-03 | Indefinición roles | 3 | 2 | Bajo | 6 | 18 |
| RE-02 | Presupuesto insuficiente | 2 | 3 | Bajo | 6 | 19 |
| RO-03 | Resistencia al cambio | 2 | 3 | Bajo | 6 | 20 |
| RT-05 | Interoperabilidad sistemas | 2 | 3 | Bajo | 6 | 21 |
| RR-03 | Expectativas desalineadas | 3 | 2 | Bajo | 6 | 22 |
| RS-03 | Protección credenciales | 2 | 3 | Bajo | 6 | 23 |
| RE-03 | Escalamiento costos | 2 | 3 | Bajo | 6 | 24 |

Escala de Probabilidad:

- 5: Muy Alta (>80% o ya ocurrió)

- 4: Alta (60-80%)

- 3: Media (40-60%)

- 2: Baja (20-40%)

- 1: Muy Baja (<20%)

Escala de Impacto:

- 5: Crítico (compromete objetivos principales, retraso >3 semanas, pérdida funcionalidad core)

- 4: Alto (retraso 2-3 semanas, afecta funcionalidad importante)

- 3: Medio (retraso 1-2 semanas, funcionalidad secundaria)

- 2: Bajo (retraso <1 semana, impacto menor)

- 1: Mínimo (impacto insignificante)

Nivel de Riesgo:

- Crítico (15-25): Requiere acción inmediata y plan de contingencia activo

- Alto (10-14): Requiere monitoreo constante y estrategias de mitigación

- Medio (6-9): Requiere seguimiento periódico y preparación de respuestas

- Bajo (1-5): Aceptable con monitoreo básico

​​

## 2.2 Análisis Cuantitativo

Para los riesgos críticos y altos se realiza análisis cuantitativo de impacto en cronograma y costos.​

## Impacto en Cronograma

| Código | Riesgo | Retraso Estimado | Probabilidad | Exposición Temporal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Migración plataforma | 2-3 semanas | 100% (ocurrió) | 2.5 semanas |
| RT-02 | Credenciales API | 3-4 semanas | 100% (ocurrió) | 3.5 semanas |
| RP-01 | Desplazamiento MVP | 4 semanas | 100% (ocurrió) | 4 semanas |
| RO-01 | Inexactitud LLM | 2-4 semanas | 80% | 2.4 semanas |
| RO-02 | Errores reservas | 2-3 semanas | 80% | 2 semanas |
| RT-03 | Dependencia APIs | 1-3 semanas | 60% | 1.2 semanas |
| RN-01 | Daño reputacional | 1-2 semanas | 80% | 1.2 semanas |
| RP-02 | Compresión pruebas | 2 semanas | 80% | 1.6 semanas |

Total exposición acumulada: ~18.4 semanas de retraso potencial

## Impacto Económico Estimado

| Código | Riesgo | Costo Impacto | Probabilidad | Exposición Monetaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RE-01 | Costos variables APIs | $200-500/mes | 60% | $210/mes |
| RT-03 | Dependencia APIs (downtime) | $100-300/incidente | 60% | $120/incidente |
| RO-02 | Errores reservas (pérdida clientes) | $500-1500 | 80% | $800 |
| RN-01 | Daño reputacional | $1000-3000 | 80% | $1600 |
| RE-02 | Presupuesto insuficiente | $500-1000 | 40% | $300 |
| RS-02 | Suspensión cuenta WhatsApp | $2000-5000 | 40% | $1400 |

Total exposición económica: ~$4,430 en riesgos materializados

​

## 2.3 Análisis de Sensibilidad

## Riesgos con Mayor Sensibilidad al Cronograma

- RT-02 (Credenciales API): Cada día adicional de retraso impacta directamente el inicio de desarrollo de integración

- RP-01 (Desplazamiento MVP): Reduce el buffer para pruebas y refinamiento

- RP-02 (Compresión pruebas): Aumenta exponencialmente el riesgo de defectos en producción

## Riesgos con Mayor Sensibilidad a Costos

- RE-01 (Costos APIs): Escala linealmente con número de usuarios y mensajes

- RN-01 (Daño reputacional): Impacto no lineal, pérdida acelerada de clientes por efecto viral negativo

- RS-02 (Suspensión WhatsApp): Impacto catastrófico, pérdida total del canal de comunicación

​

## 3. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Se definen estrategias específicas para cada riesgo según su nivel: Evitar, Transferir, Mitigar o Aceptar.​

## 3.1 Estrategias para Riesgos Críticos

## RT-01: Migración de Plataforma

- Estrategia: MITIGAR (ya materializado, prevenir futuros)

- Acciones:

  - Implementar capa de abstracción de servicios de mensajería (patrón Adapter)

  - Diseñar arquitectura plug-and-play para servicios de comunicación

  - Documentar proceso de migración como lección aprendida

  - Crear ambiente de testing para múltiples plataformas

- Responsable: Vicente Baranda

- Fecha límite: Semana 15

- Presupuesto: 0 (tiempo de desarrollo)

- Indicador: Tiempo de migración <3 días para futuros cambios

## RT-02: Obtención Credenciales API Meta

- Estrategia: EVITAR (iniciar tempranamente en futuros proyectos)

- Acciones:

  - Iniciar proceso de verificación empresarial en semana 1-2 de proyectos futuros

  - Mantener documentación completa de requisitos y proceso

  - Establecer contactos con soporte de Meta Developer

  - Considerar uso de proveedores intermediarios certificados (Twilio, MessageBird) como alternativa

- Plan B: API no oficial (Baileys, whatsapp-web.js) para desarrollo y testing paralelo

- Responsable: Andrés Gatica

- Fecha límite: Semana 2 (futuros proyectos)

- Presupuesto: $0-200 (potencial uso de proveedor intermediario)

## RP-01: Desplazamiento MVP a Semana 14

- Estrategia: MITIGAR (ya materializado, minimizar impacto)

- Acciones:

  - Reducir scope del MVP a funcionalidades absolutamente críticas:

    - Respuesta a 5 preguntas frecuentes predefinidas

    - Consulta de disponibilidad de horarios (solo lectura)

    - Escalamiento a humano cuando no hay confianza en respuesta

  - Implementar desarrollo incremental con entregas semanales

  - Extender marcha blanca hasta semana 16-17

  - Priorizar testing automatizado para acelerar QA

- Responsable: Ambos (Vicente y Andrés)

- Fecha límite: Semana 14-15

- Indicador: MVP funcional con 3 funcionalidades core operativas

​​

## 3.2 Estrategias para Riesgos Altos

## RO-01: Inexactitud en Respuestas del Agente LLM

- Estrategia: MITIGAR

- Acciones:

  - Implementar sistema de validación de respuestas:

    - Confidence score threshold (>0.85 para responder automáticamente)

    - Validación contra base de conocimiento estructurada

    - Lista de respuestas prohibidas/peligrosas

  - Diseñar prompts con técnicas avanzadas (Chain-of-Thought, Few-Shot Learning)

  - Crear fallback a respuestas templadas para preguntas frecuentes

  - Implementar sistema de escalamiento a humano automático

  - Logging exhaustivo de todas las interacciones para análisis

- Plan B: Modo supervisión humana durante primeras 2 semanas de marcha blanca

- Responsable: Vicente Baranda

- KPI: Tasa de error <5%, tasa de escalamiento <15%

- Presupuesto: 0 (tiempo de desarrollo)

## RO-02: Errores en Gestión Automatizada de Reservas

- Estrategia: MITIGAR + TRANSFERIR (supervisión humana)

- Acciones:

  - Implementar bloqueo optimista en Google Sheets con timestamps

  - Sistema de doble validación antes de confirmar reserva:

    - Verificar disponibilidad

    - Bloquear horario

    - Confirmar con cliente

    - Commit definitivo

  - Notificaciones push inmediatas a staff del gimnasio para cada reserva

  - Logs de auditoría completos con rollback manual

  - Testing exhaustivo de condiciones de carrera (simulación de carga)

- Plan B: Modo semi-automático donde agente propone pero humano confirma

- Responsable: Andrés Gatica

- KPI: 0 conflictos de horario, 0 dobles reservas

- Fecha límite: Antes de marcha blanca (semana 15)

## RT-03: Dependencia de APIs Externas

- Estrategia: MITIGAR

- Acciones:

  - Implementar circuit breakers con Polly o similar

  - Configurar rate limiting proactivo (80% de límites oficiales)

  - Sistema de caché multinivel:

    - L1: Memoria (respuestas frecuentes, 5 min TTL)

    - L2: Redis (horarios, base conocimiento, 1 hora TTL)

  - Health checks cada 1 minuto con alertas

  - Base de datos local de respaldo con información crítica (horarios, precios, contactos)

  - Contratar SLA de proveedores cuando disponible

- Responsable: Vicente Baranda

- KPI: Uptime >99%, tiempo de respuesta <3 segundos

- Presupuesto: $0-50/mes (caché Redis)

## RN-01: Daño Reputacional por Errores

- Estrategia: MITIGAR + TRANSFERIR

- Acciones:

  - Mensaje de disclaimer inicial: "Soy un asistente automático, mis respuestas pueden contener errores"

  - Sistema de feedback inmediato: "¿Te fue útil esta respuesta?"

  - Monitoreo en tiempo real de interacciones negativas

  - Protocolo de respuesta rápida para quejas (<2 horas)

  - Marcha blanca con clientes seleccionados (beta testers)

  - Seguro de responsabilidad profesional (opcional)

- Responsable: Ambos + dueños del gimnasio

- KPI: NPS >7, tasa de satisfacción >85%

- Presupuesto: $0-100/mes (seguro opcional)

## RP-02: Compresión del Periodo de Pruebas

- Estrategia: MITIGAR

- Acciones:

  - Implementar testing automatizado desde semana 10:

    - Unit tests (cobertura >80%)

    - Integration tests para flujos críticos

    - End-to-end tests con Playwright/Selenium

  - Testing continuo en ambiente de desarrollo con datos sintéticos

  - Reclutamiento de beta testers internos (amigos, familia) en semana 13

  - Marcha blanca dividida en 2 fases:

    - Fase 1 (1 semana): Solo consultas, sin reservas

    - Fase 2 (1 semana): Funcionalidad completa con supervisión

- Responsable: Andrés Gatica

- Fecha límite: Testing automatizado semana 14

- Indicador: Cobertura de tests >80%, 0 defectos críticos

​​

## 3.3 Estrategias para Riesgos Medios

## RR-01: Volatilidad de Requisitos

- Estrategia: MITIGAR + ACEPTAR

- Acciones:

  - Reuniones semanales de 30 min para validación de avances

  - Proceso formal de change management:

    - Solicitud por escrito (email/WhatsApp)

    - Análisis de impacto en cronograma/presupuesto

    - Aprobación explícita del cliente

  - Backlog priorizado con técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)

  - Buffer del 20% en estimaciones para cambios menores

- Responsable: Vicente Baranda (Product Owner interno)

- Límite: Máximo 2 cambios mayores post-semana 12

## RT-06: Curva de Aprendizaje Tecnológico

- Estrategia: MITIGAR

- Acciones:

  - Plan de capacitación intensivo semanas 1-3:

    - Tutoriales oficiales de Gemini API

    - Curso rápido de WhatsApp Business API

    - Documentación de Google Cloud APIs

  - Pair programming para tareas complejas

  - Sesiones de knowledge sharing bi-semanales

  - Consulta con expertos externos (foros, comunidades, Stack Overflow)

  - Documentación técnica exhaustiva para conocimiento organizacional

- Responsable: Ambos

- Presupuesto: $0-50 (cursos online si necesario)

- Indicador: Reducción de tiempo de tareas complejas en 40% post-semana 5

## RE-01: Costos Variables de APIs

- Estrategia: MITIGAR + TRANSFERIR (al cliente)

- Acciones:

  - Optimización de prompts para reducir tokens:

    - Compresión de contexto

    - Caché de respuestas comunes

    - Uso de modelos más económicos para tareas simples

  - Configurar alertas de presupuesto en Google Cloud (80%, 90%, 100%)

  - Rate limiting por usuario (máx. 10 mensajes/hora)

  - Análisis mensual de costos con cliente

  - Cláusula en contrato: "Costos de APIs corren por cuenta del cliente"

  - Establecer límite mensual de gasto ($200-300)

- Responsable: Andrés Gatica (monitoreo técnico) + Cliente (aprobación presupuesto)

- Indicador: Costo promedio <$0.05 por conversación

## RS-01: Exposición de Datos Personales

- Estrategia: EVITAR + MITIGAR

- Acciones:

  - Configuración estricta de permisos en Google Sheets:

    - Acceso solo mediante service account

    - Permisos mínimos necesarios (read/write específico)

  - Encriptación de datos sensibles en tránsito (HTTPS/TLS)

  - No almacenar números de teléfono en texto plano

  - Implementar política de retención de datos (eliminar logs >90 días)

  - Auditoría de seguridad básica pre-producción

  - Compliance con políticas básicas de privacidad

- Responsable: Vicente Baranda

- Fecha límite: Antes de marcha blanca

- Indicador: 0 incidentes de seguridad

## RO-04: Disponibilidad y Latencia

- Estrategia: MITIGAR + ACEPTAR

- Acciones:

  - Optimización de llamadas a APIs:

    - Paralelización de requests independientes

    - Timeouts configurados (5s por API)

  - Monitoreo de latencia con Uptime Robot o similar

  - Mensaje al usuario si latencia >10s: "Estoy procesando tu consulta..."

  - Caché agresivo de datos estáticos

- Responsable: Andrés Gatica

- SLA aceptable: 95% disponibilidad, <5s respuesta promedio

​

## 3.4 Estrategias para Riesgos Bajos

## RP-03: Indefinición de Roles

- Estrategia: ACEPTAR + MITIGAR

- Acciones:

  - Asignación flexible de tareas según disponibilidad

  - Daily standup para coordinación (10 min cada mañana)

  - Rotación de responsabilidades para knowledge sharing

  - Documentación clara de quién hace qué cada semana

- Responsable: Ambos

- Justificación: Equipo pequeño requiere flexibilidad

## RO-03: Resistencia al Cambio del Personal

- Estrategia: MITIGAR

- Acciones:

  - Sesión de capacitación para staff del gimnasio (1 hora)

  - Demostración de valor: "El bot libera tiempo para tareas de mayor valor"

  - Enfatizar que es asistente, no reemplazo

  - Canal directo de feedback para mejoras

- Responsable: Dueños del gimnasio + Equipo técnico

- Fecha: Semana 15 (pre marcha blanca)

## RE-02: Presupuesto Insuficiente del Cliente

- Estrategia: TRANSFERIR + MITIGAR

- Acciones:

  - Presentación clara de costos operativos estimados

  - Opciones de escalabilidad progresiva

  - Alternativas económicas (hosting local, modelos open-source)

  - Contrato con cláusula de costos variables

- Responsable: Ambos (presentación) + Cliente (aprobación)

## Otros Riesgos Bajos (RT-05, RR-02, RR-03, RS-03, RE-03)

- Estrategia: ACEPTAR con monitoreo básico

- Acciones: Revisión quincenal, documentación de issues, resolución reactiva

- Justificación: Impacto limitado, recursos mejor invertidos en riesgos prioritarios

​​

## 4. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

## 4.1 Registro de Riesgos (Risk Register)

Se mantiene un registro vivo de riesgos con actualización semanal durante daily standup de viernes.​

Estructura del Registro:

- ID del riesgo

- Descripción

- Categoría

- Probabilidad actual

- Impacto actual

- Nivel de riesgo

- Estado (Abierto, En mitigación, Cerrado, Materializado)

- Owner

- Estrategia de respuesta

- Acciones tomadas

- Fecha última actualización

- Próxima revisión

Herramienta: Google Sheets compartido con actualización colaborativa

## 4.2 Indicadores Clave de Riesgo (KRIs)

## KRIs Técnicos

- Disponibilidad de APIs externas

  - Métrica: % uptime combinado de Google Cloud, Gemini y WhatsApp

  - Objetivo: >99%

  - Frecuencia: Monitoreo continuo, reporte diario

  - Umbral de alerta: <98%

- Tasa de error del agente LLM

  - Métrica: (Respuestas incorrectas + Sin respuesta) / Total interacciones

  - Objetivo: <5%

  - Frecuencia: Revisión diaria durante marcha blanca

  - Umbral de alerta: >8%

- Tiempo de respuesta del sistema

  - Métrica: Latencia promedio desde mensaje usuario hasta respuesta bot

  - Objetivo: <3 segundos (p95)

  - Frecuencia: Monitoreo continuo

  - Umbral de alerta: >5 segundos

- Conflictos en reservas

  - Métrica: Número de dobles reservas o errores de disponibilidad

  - Objetivo: 0

  - Frecuencia: Revisión diaria

  - Umbral de alerta: >0

- Cobertura de testing

  - Métrica: % código cubierto por tests automatizados

  - Objetivo: >80%

  - Frecuencia: Revisión semanal

  - Umbral de alerta: <70%

## KRIs de Cronograma

- Desviación del plan

  - Métrica: Variación de story points completados vs planificados

  - Objetivo: ±10%

  - Frecuencia: Final de cada sprint (semanal)

  - Umbral de alerta: >20% desviación

- Velocidad del equipo

  - Métrica: Story points promedio completados por semana

  - Objetivo: Establecer baseline primeras 3 semanas

  - Frecuencia: Semanal

  - Umbral de alerta: <70% de baseline

## KRIs Económicos

- Desviación presupuestaria de APIs

  - Métrica: (Costos reales - Costos proyectados) / Costos proyectados

  - Objetivo: ±15%

  - Frecuencia: Revisión semanal

  - Umbral de alerta: >25%

- Costo por conversación

  - Métrica: Costos totales APIs / Número de conversaciones

  - Objetivo: <$0.05

  - Frecuencia: Revisión semanal

  - Umbral de alerta: >$0.08

## KRIs de Negocio

- Satisfacción del cliente (gimnasio)

  - Métrica: NPS o escala 1-10 en reuniones semanales

  - Objetivo: >8

  - Frecuencia: Semanal

  - Umbral de alerta: <6

- Satisfacción usuarios finales

  - Métrica: % thumbs up en sistema de feedback

  - Objetivo: >85%

  - Frecuencia: Revisión diaria durante marcha blanca

  - Umbral de alerta: <70%

- Tasa de escalamiento a humano

  - Métrica: % conversaciones que requieren intervención humana

  - Objetivo: <15%

  - Frecuencia: Revisión diaria

  - Umbral de alerta: >25%

​​

## 4.3 Frecuencia de Revisión

## Revisiones Diarias (Daily Standup)

- Duración: 10-15 minutos cada mañana

- Participantes: Vicente Baranda, Andrés Gatica

- Foco:

  - Riesgos críticos y altos

  - KRIs con alertas activas

  - Blockers identificados

  - Nuevos riesgos emergentes

- Formato: Sincrónico (presencial o videollamada)

## Revisiones Semanales (Sprint Review + Risk Review)

- Duración: 45-60 minutos cada viernes

- Participantes: Equipo técnico + Cliente (dueños gimnasio)

- Agenda:

  - Review de avances vs compromisos (15 min)

  - Actualización de registro de riesgos (15 min)

  - Análisis de KRIs de la semana (10 min)

  - Identificación de nuevos riesgos (10 min)

  - Ajustes en estrategias de respuesta (10 min)

- Entregable: Registro de riesgos actualizado, actas de reunión

## Revisiones Quincenales (Risk Deep Dive)

- Duración: 30-45 minutos

- Participantes: Equipo técnico

- Foco:

  - Riesgos medios y bajos

  - Tendencias en KRIs

  - Efectividad de estrategias de mitigación

  - Lecciones aprendidas

- Formato: Sesión de análisis y documentación

## Revisiones por Fase (Milestones)

- Hitos clave:

  - Post-obtención de credenciales API (semana actual)

  - Pre-inicio desarrollo MVP (semana 10)

  - Pre-entrega MVP (semana 14)

  - Pre-marcha blanca (semana 15)

  - Post-marcha blanca (semana 17)

  - Cierre de proyecto (semana 18-20)

- Duración: 90-120 minutos

- Participantes: Todos los stakeholders

- Foco:

  - Revisión integral de todos los riesgos

  - Reevaluación de probabilidades e impactos

  - Análisis retrospectivo de riesgos materializados

  - Ajustes mayores en estrategias

  - Actualización de matriz de riesgos

- Entregable: Reporte de gestión de riesgos actualizado

​​

## 4.4 Proceso de Escalamiento

## Nivel 1: Riesgos Bajos y Medios

- Responsable: Owner del riesgo específico

- Acción: Implementar estrategia definida, documentar en registro

- Reporting: Actualización en revisión semanal

## Nivel 2: Riesgos Altos

- Responsable: Owner del riesgo + Coordinación con compañero de equipo

- Acción: Implementar estrategia, activar plan B si es necesario

- Reporting: Notificación inmediata + actualización en daily standup

## Nivel 3: Riesgos Críticos o Materializados

- Responsable: Ambos integrantes del equipo + Cliente

- Acción: Reunión de crisis (máx. 24 horas), activación de contingencias

- Reporting: Comunicación inmediata a todos los stakeholders

## Nivel 4: Amenaza de Fracaso del Proyecto

- Responsable: Equipo completo + Docente supervisor + Cliente

- Acción: Evaluación de viabilidad del proyecto, posible re-scope o cancelación

- Reporting: Informe formal de situación y opciones

## 4.6 Documentación y Lecciones Aprendidas

## Durante el Proyecto

- Risk Log: Actualización semanal de eventos relacionados con riesgos

- Issue Tracker: Registro de problemas encontrados y resoluciones

- Decision Log: Documentación de decisiones importantes y su justificación

## Post-Proyecto

- Retrospectiva de Riesgos:

  - Riesgos que se materializaron y por qué

  - Riesgos que no ocurrieron (falsos positivos)

  - Nuevos riesgos no identificados inicialmente

  - Efectividad de estrategias de respuesta

  - Precisión de estimaciones de probabilidad/impacto

- Recomendaciones para Futuros Proyectos:

  - Iniciar proceso de credenciales API en semana 1

  - Implementar arquitectura modular desde el inicio

  - Establecer buffer mínimo de 2 semanas para MVP

  - Mantener alternativas técnicas (Plan B) para dependencias críticas

- Template de Risk Register Mejorado:

  - Incorporar aprendizajes de este proyecto

  - Checklist de riesgos típicos en proyectos LLM + APIs externas

  - Estrategias probadas de mitigación

​​

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 5.1 Resumen Ejecutivo del Estado Actual

El proyecto de automatización con LLM para WhatsApp ha enfrentado tres riesgos críticos materializados durante su desarrollo: migración de plataforma (Instagram → WhatsApp), complejidad en obtención de credenciales API de Meta, y desplazamiento del MVP a la semana 14. Estos eventos han generado un retraso acumulado estimado de 10 semanas respecto al plan original y exponen al proyecto a riesgos adicionales en calidad y tiempo de testing.​

Nivel de exposición actual del proyecto: ALTO

## 5.2 Riesgos Críticos que Requieren Atención Inmediata

- Compresión del periodo de pruebas (RP-02): Con MVP en semana 14, el tiempo para testing y marcha blanca es insuficiente. Acción requerida: Implementar testing automatizado desde ya y extender marcha blanca hasta semana 16-17.

- Inexactitud del agente LLM (RO-01): Sin sistemas de validación robustos, el bot puede generar daño reputacional. Acción requerida: Implementar confidence scores, fallbacks y supervisión humana inicial.

- Errores en gestión de reservas (RO-02): Los conflictos de horarios pueden desacreditar completamente el sistema. Acción requerida: Sistema de doble validación y notificaciones inmediatas a staff antes de marcha blanca.

## 5.3 Recomendaciones Estratégicas

## Corto Plazo (Semanas 14-15)

- Reducir scope del MVP drásticamente: Solo 3 funcionalidades core verificables

- Implementar arquitectura de seguridad: Protección de datos y cumplimiento de políticas WhatsApp

- Establecer sistema de monitoreo: KRIs automatizados antes de marcha blanca

- Capacitar al cliente: Sesión de training sobre uso, limitaciones y protocolo de escalamiento

## Mediano Plazo (Semanas 16-17)

- Marcha blanca controlada: Máximo 50 conversaciones/día con supervisión activa

- Iteración rápida: Ciclos de 3 días para corrección de errores críticos

- Validación de KPIs: Medición real de mejora en captación de clientes y reducción de carga laboral

- Ajuste de costos: Optimización de prompts y caché para mantener costos <$250/mes

## Largo Plazo (Post-entrega)

- Servicio de mantenimiento: Contrato de soporte post-implementación (mínimo 3 meses)

- Documentación exhaustiva: Código, arquitectura, runbooks operacionales para transferencia de conocimiento

- Plan de escalabilidad: Definir estrategia si gimnasio crece o quiere replicar en otras ubicaciones

- Knowledge base: Documentar lecciones aprendidas para futuros proyectos similares

## 5.4 Criterios de Éxito del Proyecto bajo Gestión de Riesgos

El proyecto se considerará exitoso si:

- MVP entregado semana 14-15 con 3 funcionalidades core operativas

- 0 incidentes críticos de seguridad o pérdida de datos

- Tasa de error del agente <5% durante marcha blanca

- Satisfacción del cliente >8/10 en evaluación final

- ROI demostrable: Reducción de tiempo de respuesta en >60% y aumento de conversión en >20%

- Sistema estable en producción por mínimo 4 semanas post-entrega

## 5.5 Plan de Contingencia General

Si los riesgos críticos se materializan de forma compuesta y el proyecto no es viable para la fecha límite:

Opción 1 - Entrega Parcial:

- Sistema de FAQ automatizado simple (sin LLM, basado en keywords)

- Integración básica con WhatsApp

- Sin funcionalidad de reservas automáticas

- Entregable: Proof of concept funcional, roadmap para versión completa

Opción 2 - Extensión de Plazo:

- Negociar con cliente y docente extensión de 2-3 semanas

- Re-priorización de entregables académicos vs funcionales

- Entrega de MVP reducido en plazo original + versión completa extendida

Opción 3 - Pivot de Alcance:

- Cambiar objetivo de "producto en producción" a "prototipo validado"

- Énfasis en documentación, arquitectura y lecciones aprendidas

- Demostración funcional en ambiente controlado sin deployment real

​​

## ANEXO A: Glosario de Términos Técnicos

- LLM (Large Language Model): Modelo de inteligencia artificial entrenado con grandes volúmenes de texto para generar respuestas conversacionales

- API (Application Programming Interface): Interfaz que permite la comunicación entre sistemas de software

- MVP (Minimum Viable Product): Producto con funcionalidades mínimas necesarias para validar propuesta de valor

- Circuit Breaker: Patrón de diseño que previene fallos en cascada al detectar servicios no disponibles

- Rate Limiting: Técnica para limitar la frecuencia de operaciones y prevenir sobrecarga

- Marcha Blanca: Periodo de prueba del sistema en producción con usuarios reales pero bajo supervisión

- KPI (Key Performance Indicator): Indicador clave de desempeño para medir éxito de objetivos

- KRI (Key Risk Indicator): Indicador clave para monitorear evolución de riesgos

- NPS (Net Promoter Score): Métrica de satisfacción del cliente (-100 a +100)

- SLA (Service Level Agreement): Acuerdo de nivel de servicio con garantías de disponibilidad/rendimiento

​